合肥市建设工程监测中心有限责任公司

招 标 文 件

www.hfjczx.com/jc/

项目名称：公司电力变压器增容

项目编号：JCZX-20190802

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

2019年8月

目录

招标公告	3

第一章 投标须知及投标须知前附表	5

第二章 合同文件条款格式	14

第三章 服务要求	17

第四章 评标办法	18

第五章 投标文件格式	21

- 合肥市建设工程监测中心有限责任公司

- 电力变压器增容项目工程招标公告

一、项目名称及内容

1、项目地址：合肥市包河经济开发区大连路7号

2、项目名称：合肥市建设工程监测中心有限责任公司电力变压器增容项目工程。

3、项目单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

4、项目预算：人民币贰拾万元整（￥200,000.00）

5、最高限价：人民币贰拾万元整（￥200,000.00）

6、项目类别：电力安装工程

7、标段（包别）划分：一个标段

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质、电力承装资质（五级及以上）；

3、项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格及安全考核合格证（B类）；

4、本项目不接受联合体投标；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、报名及招标文件获取

1、2019年8月2日至2019年8月30日（每天9：00～11：30，14:00～17:00，法定节假日除外）

2、招标文件获取：在合肥市建设工程监测中心有限责任公司网站下载

网址：www.hfjczx.com/jc/

3、报名方式：

报名时须携带以下资料：

（1）单位介绍信或法人授权委托书原件；

（2）被授权人身份证明；

（3）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照）复印件；

（4）电力工程施工总承包三级及以上资质证书复印件；

（5）拟派项目经理机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书及安全考核合格证（B类）复印件

凡有意参加投标的单位提供以上报名资料复印件加盖单位公章到合肥市包河经济开发区大连路7号进行报名。

四、开标时间及地点

1、开标时间： 2019年9月2日10时

2、开标地点：合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼接待室

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

招 标 人：合肥市建设工程监测测中心有限责任公司

详细地址：合肥市包河经济开发区大连路7号

联 系 人：陈曦

电    话： 0551-63367270

七、其他事项说明

1、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，节假日休息）与项目联系人联系。

# 投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司电力变压器增容项目工程 |
| 2 | 招标单位 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 |
| 3 | 项目概况 | 组合型成套箱式变电站安装630KVA报建、设计及其配套基础浇筑、土方开挖、电源点引入、调试等交钥匙工程。 |
| 4 | 项目需求 | 因业务发展需要由原先400KVA油变增容至630KVA箱变，以满足对电力供应的需求。 |
| 5 | 工期 | 开工令下达后十五个日历日（含开工令下达当天） |
| 6 | 工程质量 | 合格 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标人资质等级要求 | 详见招标公告“资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 报价方式 | 本项目投标报价为清单内容总价包干。 投标报价：投标人根据采购内容及技术要求进行报价，不得增项漏项，因投标总价计算失误引起的损失，由投标人自行承担。招标人有权对实际工程量进行增减，投标人须响应配合。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人不组织现场考察，投标人可自行踏勘现场。 踏勘现场发生的一切费用和责任招标人概不负责，均由投标人自行承担。 |
| 13 | 答疑 | 投标人如有相关疑问，须在投标截止日15天前向招标人以书面形式递交相关答疑材料，招标人将书面统一答复。 |
| 14 | 投标文件份数 | 壹份正本。 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 接收方：合肥市建设工程监测中心有限责任公司 地点：合肥市包河经济开发区大连路7号，合肥市建设工程监测中心有限责任公司 三楼接待室 截止时间：2019年9月2日10:00时（北京时间） |
| 16 | 开标地点及时间 | 地点：同投标文件提交地点 时间：同投标文件截止时间 |
| 17 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第四章 |
| 18 | 控制价 | 本项目控制价为：人民币贰拾万元整（￥200000.00） 投标人报价超过控制价的作废标处理。 |
| 19 | 付款方式及缺陷责任期 | 1、支付方式：本项目竣工验收合格后一周内支付合同金额的97％，余下3%扣为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题，一次性无息退还。 2、缺陷责任期的具体期限：竣工日期起计算24个月。 |
| 20 | 特别提醒 | 投标人报价时应到现场实地勘察并综合考虑各种不利因素合理报价，一旦中标，招标人不再因任何原因调整任何费用。 |
| 21 | 履约管理条款 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第七十一条规定：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。 |

## 二、投标须知

（一）总则

1、项目说明

1.1、本招标项目说明详见本须知前附表。

1.2、本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。

1.3、本项目基本情况：见本须知前附表。

2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围：

2.1.1施工图纸及配套的清单范围内的全部内容

3、资金来源

本招标项目资金来源详见本须知前附表。

4、合格的投标人

4.1、投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2、投标人合格条件详见招标文件。

4.3、本招标项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

5.1、按本须知前附表所述，投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

5.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，同时投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1  详见目录

7.2、除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。同时投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1、投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定时间以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，对招、投标双方均具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2、招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件当日以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3、招标文件的澄清、修改、补充等内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1、投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2、投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

详见投标文件格式

12、投标文件格式

12.1、投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的表格（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1本项目的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.2投标报价说明

13.2.1 按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》 (DBJ34/T—2006—2005) 、工程量清单和招标文件规定编制投标报价，编制投标报价时，投标人应对图纸内容仔细核对，对于图纸设计内容与《工程质量通病防治实施导则》不符部分应在开标前以书面形式提出质疑，若未提出，视为默认后期施工按《工程质量通病防治实施导则》实施， 招标人不予认可任何变更费用；

13.2.2 投标报价说明、投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单报价表、措施项目报价表、其它项目报价表、工程量清单综合单价分析表、措施费分析表、主要材料清单报价表、主要设备清单报价表、降低投标报价说明证明材料、投标报价需要说明的其他资料作为投标报价的依据；

13.2.3 投标人报价时应包括劳动保险费和劳保统筹费、施工现场安全文明措施费用、安全监督费用、扬尘防治增加费、施工水电费、赶工措施费、包干费、利润等。投标报价必须包括各种市场竞争和工程施工风险，与各种专业施工单位交叉作业引起的工效损失，各种测试、检验、试验（包括业主要求的）而增加的费用。

13.2.4 投标人在报价时应包含营业税及相应的其他所有税费，投标人报价时应充分了解和理解工程所在地政府对相关税费的规定。

13.2.6 投标单位在投标时，要充分考虑到场地以及场地周围的实际情况，在报价时明确。

13.2.7如需到主管部门办理分包合同备案的，投标人必须无条件办理相关备案手续，投标人报价时应考虑到需到主管部门办理分包合同备案的风险及费用，并含在报价内。

13.2.8投标单位在投标时应充分考虑施工时所需的施工措施费用，不能依靠总包单位提供措施服务，投标风险含在报价内。

13.3 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。

13.4由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格、施工现场情况、工程特点、拟定的投标施工组织设计、施工方案及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

13.5 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。综合单价包括完成相应该项目工程内容所需的所有人工费、材料费、施工机械费、管理费与利润，以及招标（合同）文件约定范围内的内风险费用，并包括伴随服务所发生的所有费用。

清单中分部分项工程量误差、偏差、错差在±3%（含±3%）以内及引起的造价变化不再调整，工程量误差、偏差、错差超出±3%的按实进行调整。

13.6投标人的投标报价，应是完成本须知第1、2条（包含本招标文件第二章工程技术经济要求）和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

13.7 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不予结算及支付，并视情节严重情况有权做废标处理。

13.8 除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.9本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及其他影响投标人报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的经济索赔或工期延长申请将不被批准。

13.10在清单模式下投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠必须直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

13.11投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

14、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1、投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本投标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

16、投标人的替代方案

投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，本次招标不采用替代方案。

17、投标文件的份数、签署及装订

17.1、投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3、投标文件封面、投标函及其他需要盖章或签字的相应位置均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。法定代表人签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则委托书无效。

17.4、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

18、投标文件的装订、密封和标记

18.1、投标文件应采用胶装（不得采用活页）装订密封。

18.2、在投标文件密封袋上应：

1、写明招标人名称；

2、注明下列识别标志：

（l）招标编号：

（2）项目名称：

（3）开标时间：年 月 日 时开标，此时间以前不得开封。

3、投标文件密封袋的封口处应加盖投标人公章。

4、全套投标文件须用A4纸装订（技术标图表可用A3纸打印）。

19、投标文件的提交

投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20、投标文件提交的截止时间

20.1、投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

20.2、招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的投标文件

招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23、资格预审材料的变更

无。

（五）开标

24、开标

24.1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点开标，投标人法定代表人或代理人应携带法定代表人授权书及本人身份证，签名报到参加开标会，否则视其为自动放弃，其投标文件不予启封、评审。

24.2、按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3、开标程序

24.3.1、开标由招标人主持；

24.3.2、由招标人安排的分管纪检人员检查投标文件的密封情况；

24.3.3、经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，由有关工作人员按投标签到顺序当众拆封，并宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。

24.4、招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25、投标文件的有效性

25.1、开标时，投标文件出现下列情形的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：逾期送达的或者未送达指定地点的。

25.2、招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（六）评标

26、评标委员会与评标

26.1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2、开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.3、评标后如发现中标人有弄虚作假行为，招标人保留追究其法律责任的权利。

（七）合同的授予

27、合同授予标准

本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

28、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标通知书

中标人确定后，招标人将于5日内向中标人发出中标通知书。

30、合同协议书的签订

30.1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2、中标人如不按本投标须知规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，同时依法承担相应法律责任。

30.3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

31、其他

招标人具备对招标文件的解释权。

# 合同文件条款格式

甲方：

签订地点：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿基础上，就乙方承接甲方                      事宜协商一致，为明确双方权利义务，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容及要求：

二、合同价及付款方式

1、合同总价：       元（大写：       整元）。

2、支付方式：本项目竣工验收合格后一周内支付合同金额的97％，余下3%扣为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题，一次性无息退还。

3、缺陷责任期的具体期限：竣工日期起计算24个月。

三、甲方权利和义务

1、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2、甲方指派       为项目负责人，负责合同履行期间项目组织、协调、质量监督及其它事项。甲方有权对乙方的工作质量及时进行监督检查，对存在的问题要求乙方及时进行整改。

四、乙方权利和义务

1、按照甲方要求，负责对甲方指定范围内的电力系统进行施工改造 。

3、乙方指派       为项目经理。

2、乙方项目执行期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定，服务期间因工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4、乙方应向甲方提供必要的资料：        。

五、质量验收

依据国家行业颁发的检验规范和质量标准进行验收。

六、工期及服务

1、总工期：开工令下达后十五个日历日（含开工令下达当天）。

2、开工日期：      年     月     日。

3、竣工日期：      年     月      日。

4、工程质量标准：  合格  ，承包人承包的工程范围的质量、安全文明必须符合招标文件、合同约定的要求。

5、在施工期间确因乙方责任造成的质量事故由乙方在最短时间内负责修复，不另收取费用。如因甲方的设备及主材原因造成质量事故，乙方愿积极配合甲方进行修复。修复费用双方另行商定。

七、不可抗拒因素

当甲方或乙方因不可抗拒因素影响而不能履行协议责任时，则履行协议的时间须顺延。不可抗拒的情况发生后，甲、乙双方应努力采取相应措施，密切配合，以减少双方的损失。当不可抗拒因素消除后，应尽快通知另一方。

八、违约责任

1、由于甲方原因耽误工期的，工期应予以顺延。

2、不按本合同支付费用的，应向乙方支付合同款  1  %的违约金。

3、乙方服务质量不符合本合同要求的，应当无偿修理或返工，并向甲方支付合同款  2 % 的违约金；

4、乙方不按本合同约定服务内容提供相应服务的，甲方有权单方解除合约。

九、争议解决方式

在履行本合同过程中发生争议时，由甲、乙双方协商解决，协商解决不成时，向当地人民法院提起诉讼。

- 合同的组成

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件、投标书及其附件

（4）标准、规范及有关技术文件

（5）图纸

（6）工程量清单

（7）工程报价书或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十一、其他约定

1、合同的生效、变更及终止：自双方签字盖章后生效，合同条款执行完毕后自然终止。

2、合同份数：本协议一式 肆  份，甲方  贰 份，乙方  贰 份。

甲方：                                 乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

年   月    日                         年   月    日

# 工程技术经济要求

本项目施工应严格按照本项目施工图纸、国家及合肥市有关工程建设标准以及建设单位要求执行。

一、基本情况

合肥市建设工程监测中心有限责任公司，位于包河经济开发区大连路7号，主要承担合肥市及省内的建筑工程质量、安全检测与鉴定工作，是独立的第三方检测机构。公司实验楼共三层，其中一层二层为实验室、三层为办公室，共有各类试验仪器设备300余台。目前，公司整个实验楼在一楼设有一个低配室，由一台400KVA的油浸式电力变压器供电。

由于公司业务发展需要，将原来的一台400KVA油浸式电力变压器增容至630KVA成套组合箱式变压器。所涉及外部设备、设施安装，高压电缆敷设，变压器至原低配室及新增充电桩实验室电缆敷设。

施工要求

按照电力安装工程相关施工规范进行施工。

- 付款方式

本项目竣工验收合格后一周内支付合同金额的97％，余下3%扣为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题，一次性无息退还。

- 缺陷责任期

竣工日期起计算24个月。

- 其它

- 投标人应进行实地现场踏勘后按照清单规范报价。

- 工程量清单及图纸

- （见附件）

# 第四章  评标办法

一、评标原则

《中华人民共和国招标投标法》和七部委令所规定的“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评标组织

评标工作由随机抽取的专家评委和业主代表组成的评标委员会负责，成员为5人及以上单数组成。

三、评标程序

投标文件的资格审查和符合性检查：对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

- 资格审查

若下述有一项招标文件中规定的资格审查没有得到响应，则该投标文件将被拒绝。评标委员会将根据资格审查的结果，进入符合性检查。

投标人资格要求详见投标人须知前附表。

- 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、对招标文件的响应程度和技术符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会认定符合性检查合格，确定可以进入下一步评审的投标人。

符合性检查表

| 1 | 完整性 | 投标文件的格式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标文件的组成 |  |
| 2 | 实质性响应 | 报价范围 |  |
| 3 |  | 投标有效期 |  |
| 4 |  | 符合招标文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留 |  |
| 结论(“合格”或“不合格”) |  |  |  |

注：有下述情况之一的，评标委员会认定其为不合格投标人：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的；

（2）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（3）其它未能实质响应招标文件条件和要求的；

（4）结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评议。

3、详细评审

未通过资格审查和符合性检查的投标文件，不进入详细评审。评标委员会对通过资格审查和符合性检查的投标文件采用综合评分法以百分制方式进行详细评审打分。

3.1技术及商务标评审（100分）

各评委首先就以下各分项内容分别进行打分，统分时将各评委给各投标人的评分累计的算术平均值(保留2位小数)即为各投标人在该部分的最后得分。

技术及商务评分细则

| 一、技术评审（满分70分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程实施方案（15分） | 各部分分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全，针对本工程依据施工总平图设计的内容、各种区域划分合理，满足规范要求和安全文明工地要求评定分值满分15分； 施工技术方案 评定分值 0～15分。 |  |
| 工程质量保证措施（10分） | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，有相关质量通病的防治措施，有成品保护措施，评定分值满分10分； (1) 施工质量保证措施，评定分值 0～5分； (2) 材料和设备质量保证措施，评定分值 0～5分。 |  |
| 施工进度计划和保证措施及劳动力、材料供应计划。按照实际施工设备安装阶段编制（15分） | 投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要，主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，评定分值满分15分； （1）施工进度计划及保证措施，评定分值 0～10分。 (2) 劳动力及材料供应计划，评定分值 0～5分。 |  |
| 安全生产、文明施工、环境保护措施（9分） | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求，评定分值满分9分； (1) 安全生产措施，评定分值 0～3分； (2) 文明施工措施，评定分值 0～3分； (3) 环境保护措施，评定分值 0～3分。 |  |
| 项目经理及管理班子成员（5分） | 根据拟派项目管理班子配备的科学合理及齐全性、相应上岗证书、技术职称、从业年限等综合评估（根据成员的技术职称得高低、从业年限的长短，由评委进行综合评估，不对具体技术职称、从业年限作要求），满分5分。对拟派项目管理班子中技术负责人及五大员（造价员、施工员、安全员、材料员、质检员）等各类专业人员配备情况进行评分，每缺一人扣1分，扣完为止。项目管理班子中技术负责人及五大员（造价员、施工员、安全员、材料员、质检员）等各类专业人员需提供2017年8月份以来连续三个月社保证明。 |  |
| 项目经理业绩 （6分） | 项目经理近3年（2016年1月1日至今）每提供1个单项合同金额在60万及以上的类似电力改造施工业绩得2分，最多得6分（须提供，载有项目经理姓名的工程合同，时间以合同签订时间为准）。 |  |
| 企业业绩（10分） | 投标企业近3年（2016年1月1日至今）每提供1个单项合同金额在60万及以上的类似电力改造施工业绩得2分，最多得10分（项目经理业绩与企业业绩不可重复，时间以合同签订时间为准）。 |  |
| 二、商务评审（满分30分） |  |  |
| 商务标评审（30分） |  | 本项评审步骤： 1、评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查。如投标人对招标文件的内容，特别是对招标范围或供货清单的理解发生误差，有子项漏报的（即该投标人投标报价为漏项报价），经评标委员会评审，按漏项子项和相关标准（有规定标准的按规定标准，无规定标准的按相应的本次招标中最高的单价报价）计算出该投标人的投标调整价； 2、评标委员会价格调整完成并对各投标人的投标报价有效性核查后，有效投标报价（如有漏项报价，则为投标调整价）中最低的为评标基准价，得30分。其他投标人的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； 3、有漏项报价的投标人，在按上述公式计算出其投标报价得分基础上，其漏项报价每低于投标调整价1%，再扣1分，得出该投标人的投标报价最终得分。若其最终中标，则中标价格为其投标报价，投标人应无异议，否则视该投标为无效投标。 注：1、最低投标报价（含一个或同时多个）低于其他有效投标人的投标报价平均值50%时，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该投标为无效投标； 2、上述最低投标报价如有漏项报价，则为投标调整价。 |
| 三、各有效投标人的最后综合得分＝技术分＋商务分 |  |  |

4、投标人最终得分

各投标人的技术与投标报价评分之和即为该投标人的最终得分。

5、评标决议

在评标过程中专家出现分歧，或须进行讨论形成决议时，应由评标委员会主任组织并主持，各评委在充分讨论、沟通的基础上，进行自由记名投票表决，决议必须有半数以上评委赞成方可通过。决议一经通过，评标委员会应遵照执行。

6、定标

按照上述的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐2名中标候选人。

# 第五章 投标文件格式

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

电力变压器增容项目工程

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：          （加盖公章）

X  X 年  X X 月   X X日

附件1

一、投 标 函

致：  （招标人名称）

1．我方已对招标人提供的图纸及技术要求和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。我方己仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容（包括施工图纸及招标文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以人民币（大写）       元（￥       ）的投标总报价；工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量为  合格。我方拟派项目经理为              。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

附件2

二、开标一览表

项目名称:

投标人名称：                （盖章）        招标编号：

| 项目名称 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司电力变压器增容项目工程 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 质量标准 | 合格 |
| 是否响应招标文件要求 | 填写“响应”或“不响应” |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

| 序号 | 项 目 | 报 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件3

三、法人代表授权书

至：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于 （投标人地址）  的（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加                       项目的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于  X  年  X月  X日签字生效，特此声明。

附授权代表身份证复印件

单位盖章：

（公章）

法人代表（授权人）：

（签字 公章）

委托代理人（被授权人）：

（签字 职务）

日期：

附件4

四、关于投标文件的声明函

致：（招标人）

本单位愿意参加（项目名称）                                    的投标，并已在本单位此次递交的投标文件中（正本一份）按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方提供所有资料和信息。

在此，本单位正式声明：

对所有上述资料和信息的真实性和准确性负责，一旦发生上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布否决本单位投标。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：             XX年XX月XX日

附件5

五、投标人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

附件6

七、资格证明文件

附件7

九、施工方案

（格式自拟）

附件8

十一、招标文件要求提供的其它资料

（加盖单位公章）

另附：

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:合肥市建设工程监测中心有限责任公司电力变压器增容项目工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030202018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称、型号:箱式变电站 2、容量（kV·A）:630KVA 工作内容：1、箱体安装 2、进箱母线安装 3、基础槽钢制作安装 4、刷油漆 | 台 | 1.000 |
| 2 | 030202018002 | 组合型成套箱式变电站土建设备基础 | 1、名称、型号:箱式变电站 2、容量（kV·A）:630KVA 工作内容：1、基础开挖、回填、土方外运 2、混凝土浇筑 3、池壁粉刷 | 台 | 1.000 |
| 3 | 030209001001 | 接地装置 | 工作内容：1、接地极（板）制作、安装 2、接地母线敷设 3、接地跨接线 4、构架接地 5、换土或化学处理 | 项 | 1.000 |
| 4 | 030209001002 | 铁构件制作安装 |  | kg | 185.000 |
| 5 | 030210003001 | 电缆故障指示仪 | 1、名称:电缆故障指示仪 2、型号、规格:10KV以下 工作内容：1、安装 2、台架安装 | 只 | 12.000 |
| 6 | 030210003002 | 户外真空断路器安装 | 1、名称:户外真空断路器安装 2、型号、规格:10KV 工作内容：1、安装（包括接地） 2、台架安装 | 台 | 1.000 |
| 7 | 030210003003 | 户内隔离开关 | 1、名称:户内隔离开关 2、型号、规格:10KV 工作内容：1、安装 2、台架安装 | 台 | 1.000 |
| 8 | 030210003004 | 避雷器 | 1、名称:避雷器 2、型号、规格:10KV 工作内容：1、安装 2、台架安装 | 台 | 1.000 |
| 9 | 030210002001 | 导线架设95mm2 | 工作内容：1、导线架设 2、导线跨越及进户线架设 3、进户横担安装 | km | 0.150 |
| 10 | 030209002001 | 避雷装置 |  | 项 | 1.000 |
| 11 | 030210003005 | 驱鸟器 | 名称:驱鸟器 工作内容：1、安装 2、台架安装 | 个 | 3.000 |
| 12 | 030210002002 | 10kV以下横担 | 1、型号（材质）:10kV以下横担 2、规格:镀锌角钢 工作内容：进户横担安装 | 组 | 4.000 |
| 13 | 030210003006 | 接地挂环、设备线夹附件及其他金具 | 工作内容：1、安装（包括接地） 2、台架安装 | 台 | 1.000 |
| 14 | 030210003007 | 工地运输 |  | t | 6.650 |
| 15 | 030211001001 | 电力变压器系统 | 工作内容：系统调试 | 系统 | 1.000 |
| 16 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 工作内容：系统调试 | 系统 | 1.000 |
| 17 | 030211008001 | 接地装置 |  | 系统 | 4.000 |
| 18 | 030211007001 | 避雷器、电容器 |  | 组 | 1.000 |
| 19 | 030211002002 | 送配电装置系统 | 工作内容：系统调试 | 系统 | 1.000 |
| 20 | 030211007002 | 高压接火 |  | 次 | 1.000 |
| 【一点智慧清单先锋 V8.0.51】 |  |  |  |  |  |